温州市国有企业

采 购 文 件

项目编号：ZGZB2025-634

项目名称：温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目

采购方式：公开招标

采   购   人：温州交运集团工程运输有限公司

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

目    录

采购公告	2

第一部分   投标供应商须知及前附表	5

第二部分   合同主要条款	17

第三部分   附   件	22

第四部分   采购内容及要求	35

第五部分   评标原则及方法	45

备注：采购文件中有“▲加下划线”的为实质性要求或者条款；带有黑色字体加粗的，为采购文件的重要内容，请供应商审慎阅读。

# 温州市交运集团所属温州交运集团工程运输有限公司关于温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定，中冠工程管理咨询有限公司受温州交运集团工程运输有限公司的委托，就其温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、项目编号：ZGZB2025-634

二、项目名称：温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目

三、项目性质：国企采购（非政府采购项目）

四、预算金额：378万元以内

五、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目 | 1 | 项 | 378万元以内 | 采购温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。最高综合单价限价2.10元/吨。 |  |

六、投标供应商资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求。

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；

4、投标供应商须具备地基基础工程专业承包三级及以上资质；

5、本项目不接受联合体投标。

七、发售采购文件时间及地点：

1、报名时间及采购文件发售时间：自本公告公布日起至投标截止时间之前，报名单位准好资料均可报名（上午：8:30-11:30下午：14:00-16:30双休日及法定节假日除外，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2、报名方式：线下报名或邮箱报名

（1）线下报名方式：报名时须提交的文件资料到温州市鹿城区牛山商务大厦1201室报名。

（2）邮箱报名方式：投标人可以将报名资料及联系方式发送到781043757@qq.com邮箱，并联系代理公司完成报名。

3、采购文件售价(元)：人民币500元整（售后不退）。

4、购买采购文件时须提交的文件资料：

（1）供应商报名申请表（格式自拟，加盖单位公章）；

（2）供应商介绍信或法人代表授权书（加盖单位公章）；

（3）供应商有效的营业执照（复印件加盖单位公章）。

八、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间：2025年12月23日09时30分(北京时间，下同)。

2、投标文件递交地点：温州市鹿城区牛山商务大厦1201室。

3、开标时间：同投标截止时间。

4、开标地点：温州市鹿城区牛山商务大厦1201室。

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币柒万元整，保证金缴纳截止时间：同投标截止时间（投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户）。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途需注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。

投标保证金帐号信息：

名称：中冠工程管理咨询有限公司

账号：396174745263

银行名称：中国银行宁波市分行

十、其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告发布的次日起算。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

3、温州市交通运输集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市交通运输集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或采购代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4、采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购代理机构将不予受理、答复。

5、供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构（采购人及采购代理机构，下同）可以不予受理、答复。

6、书面质疑受理地点：温州市鹿城区牛山商务大厦1201室（中冠工程管理咨询有限公司），联系人：朱雪洋、叶财、范少亮、唐虹波，联系电话：18892604170。

十一、联系方式

1、采购人：温州交运集团工程运输有限公司

地址：浙江省温州市鹿城区牛山北路52号

联系人：蔡经理、黄先生

联系电话：13857777860、13505770557

2、采购代理机构名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：温州市鹿城区牛山商务大厦1201室

联系人：朱雪洋、叶财、范少亮、唐虹波

联系电话：18892604170

3、采购监督管理部门：温州市交通运输集团有限公司纪检监察室

联系人：杨女士

联系电话：0577-55587663

温州交运集团工程运输有限公司

中冠工程管理咨询有限公司

2025年12月10日

温州市交运集团所属温州交运集团工程运输有限公司关于温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目的征求意见公示

中冠工程管理咨询有限公司受温州交运集团工程运输有限公司的委托，就其温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目以公开招标方式进行国有企业采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年12月15日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区牛山商务大厦1201室，或先将扫描件及电子版发送至邮箱781043757@qq.com，并同时将该原件书面寄至温州市鹿城区牛山商务大厦1201室。

联系人：朱雪洋、叶财、范少亮、唐虹波  电话：18892604170。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

- 三、附本项目采购文件

温州交运集团工程运输有限公司

中冠工程管理咨询有限公司

2025年12月10日

- 投标供应商须知及前附表

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州交运集团工程运输有限公司 地址：浙江省温州市鹿城区牛山北路52-1号 联 系 人：蔡经理、黄先生 联系电话：13857777860、13505770557 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：中冠工程管理咨询有限公司 地址：温州市鹿城区牛山商务大厦1201室 联系人：朱雪洋、叶财、范少亮、唐虹波 联系电话：18892604170 |
| 3 | 项目名称 | 温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目 |
| 4 | 采购内容 | 本项目为温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目，预算金额：人民币378万元整。具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标供应商资格要求 | 详见采购公告 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 不组织（投标供应商可自行联系业主前往现场踏勘） |
| 8 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 9 | 投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 10 | 分包 | □允许 不允许 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 13 | ▲投标保证金 | 详见采购公告 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件技术资信标及商务（报价）标各一式伍份，正本一份，副本肆份。电子投标文件一份，电子投标文件为技术资信标、商务（报价）标正本签字盖章后的PDF格式扫描文件存入U盘。电子投标文件密封于“商务（报价）标”密封袋内。视频演示文件（如有）应当密封包装，并在包装上注明投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至采购代理机构的视频演示文件将不予接收。 |
| 15 | 包装要求 | 投标文件技术资信标、商务（报价）标分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 16 | 投标文件递交地点 | 详见采购公告 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见采购公告。 |
| 18 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标资格审查符合性审查技术资信标评审开启商务（报价）标商务（报价）评审提交评审报告 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3，除采购人代表外的专家将在符合规定的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 20 | 注意事项 | 1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。构成采购文件的各部分中出现的措辞“招标文件”和“采购文件”互为解释。 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理机构将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 5）采购监督管理部门：温州市交通运输集团有限公司纪检监察室 联系人：杨女士 联系电话：0577-55587663 |
| 21 | 质疑与投诉 | 1、投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在相关公告规定时间内以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。 3、温州市交通运输集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市交通运输集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
| 22 | 采购代理服务费 | 按人民币贰万零壹佰壹拾元整（¥20110）标准收取，由中标供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构，采购代理服务费包含在投标报价中。 代理服务费汇入以下帐号： 名称：中冠工程管理咨询有限公司 账号：396174745263 开户行：中国银行宁波市分行 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |
| 23 | 解释顺序 | （1）发布采购公告的媒介网站供下载的采购文件与纸质采购文件不一致的，以上传至网站的采购文件为准。 （2）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以承销协议约定内容为准，且以承销协议约定的合同文件优先顺序解释；在采购投标阶段，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以在采购文件中编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

一、说   明

1.   本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委【2024】51号）等有关法律法规组织和实施的国企采购项目（非政府采购）。本采购文件未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

2．▲合格投标供应商

合格投标供应商以本项目采购公告及投标供应商须知前附表为准。

3.   投标供应商代表（同投标供应商代表）

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清

2.1  投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要与采购人或采购代理机构进行说明或交流，应于“投标供应商须知前附表”中规定的询疑截止时间之前，将书面材料（盖公章）递交或邮寄给采购人或采购代理机构，询疑截止期后的疑问将不予受理、答复。如果采购文件答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.   采购文件的修改

3.1  在投标截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并在指定信息发布媒体上发布变更公告，投标供应商自行查看，未及时查看对投标供应商造成影响的，投标供应商自行承担后果。

3.2  采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

3.3	本项目投标供应商均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标供应商须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

3.4  在采购文件规定的答疑截止时间后，经采购人及采购机构同意购买采购文件的投标供应商不得对采购文件及其补充文件提出澄清答疑要求。

三、投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信标和商务（报价）标两部分构成：

3.1.1技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 投标函 | 见附件 |
| （2） | ▲资格证明文件： | 见附件 |
| 1) | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 |  |
| 2) | 投标供应商有效营业执照副本 |  |
| 3) | 投标供应商须具备地基基础工程专业承包三级及以上资质 |  |
| 4) | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 5) | 关于符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定的承诺函 |  |
| （3） | 商务条款、技术规格偏离表 | 见附件 |
| （4） | 同类项目业绩表 | 见附件 |
| （5） | 结合采购文件评分细则投标供应商认为需要提供的技术资料 |  |
| （6） | 投标供应商认为需要提供的其他文件和技术资料 |  |

注：  以上各种证书、证件、证明、执照若系复印件。

3.1.2商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 投标报价一览表 | 见附件 |
| （2） | 投标分项报价表 | 见附件 |

3.2  投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

- 投标文件的技术资信标及商务（报价）标须单独成册，分别包装于技术资信标和商务（报价）标标函袋中。

3.3  原件备查：供应商应携带原件备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必要核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

4.   投标报价

4.1  ▲投标报价是指中标供应商正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的所有价款。即报价包括人工（含食宿，交通，保险）、器械设备、办公费用、税金、利润、管理费、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。投标供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的各项应有费用。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）内容填写综合单价、综合总价和合计总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

5.1  ▲投标供应商须采购公告规定缴纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

5.2  投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了采购合同，未中标供应商缴纳的保证金于5个工作日内原路退回；中标供应商的投标保证金于7个工作日内原路退回。

5.3  ▲发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期

6.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.   投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（报价）标各一式伍份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本肆份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字或盖公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记

8.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、投标文件的递交

1.   投标文件的递交

  - ▲ 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - 投标供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件，由评标委员会确认投标资格；

  - 投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件，由评标委员会确认投标资格。

1.4  如以上资料密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效。

2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3.   ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未购买采购文件；

3.3  未在投标截止时间前缴纳投标保证金；

3.4  未密封或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.5  以电讯形式递交的投标文件。

## 五、开标和评标

1.   评标委员会

1.1  评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3，除采购人代表外的专家将在浙江政府采购网的评标专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1  采购单位按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件等资格证明及投标保证金缴纳凭证进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.3  ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的,经评标委员会认定后按无效标处理：

- （1）投标文件中要求投标供应商加盖投标供应商公章的地方无投标供应商公章的；

- （2）投标文件中要求投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章）的地方无法定代表人签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

- （3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

- （4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）经评标委员会认定投标供应商串通投标的；

- （7）同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标供应商不确认报价的；

- （8）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- （9）在技术资信标中出现投标报价的；

- （10）授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- （11）提供了虚假文件资料，有弄虚作假行为的；

- （12）评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3.4  ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

3.5  开商务（报价）标

（1）开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商资格性审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商“商务（报价）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（报价）标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标供应商。

（5）开商务(价格)标时，指定专人作好记录，存档备查。

3.6  “商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）如果投标供应商不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。

3.7  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.8  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.9  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.10 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.11▲使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标供应商代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。

5.   确定中标候选供应商

5.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标供应商。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的前两名投标供应商依次作为第一中标候选供应商、第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序靠前；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）。

5.3  如排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新组织采购。

5.4  采购单位对中标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.   评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

7.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、授予合同

1.   确定中标供应商

1.1  采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标供应商。

2.   中标公告

2.1  中标投标供应商确定之日起2个工作日内，在发布项目采购公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为3日。

3.   中标通知书

3.1  中标供应商确定后，采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

4.   授标时更改采购货物数量的权力

4.1  采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

5.   签订合同

5.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

5.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

5.3  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

5.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

5.5  中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。

6.   履约保证金

6.1  本工程质量、安全、进度履约金共计 10 万元，在扣除有关处罚罚款后，项目完成后次月月底前一次性退。

7.   质疑与投诉

7.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在相关公告规定时间内以书面形式一次性向采购单位提出质疑。

7.2  采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

7.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7.4  温州市交通运输集团有限公司纪检监察室负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市交通运输集团有限公司纪检监察室答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

8.采购代理服务费

8.1本次采购代理服务费包干按20110元计取。投标供应商在报价时应综合考虑，招标代理费由中标单位在领取中标通知书之前一次性支付给招标代理机构。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

8.2解释权

采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

第二部分 合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：温州交运集团工程运输有限公司

乙方:

兹有甲方将温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目承包给乙方施工。为确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商一致，共同达成如下协议，以资共同信守执行：

一、项目概况：

1、项目名称：温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目

2、项目地址：温州龙湾二期1#围区土方消纳场（以消纳场管理单位指定为准）。

3、项目规模：温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目工程总价暂定为378万元以内，以甲方与消纳场结算的工程量乘以综合单价作为依据；工期暂定为2026年1月1日至2026年12月31日，本合同施工期在达到工程总价或工期到期时终止。

二、承包内容：

根据相关施工方案进行施工，具体内容包括：

1、项目所需的挖掘机、推土机、钢板等均委托乙方负责。

2、使用挖机等设备（含操作员）进行卸土和平整等所有后场工程，配备数量足够、型号符合要求的挖机以及钢板等设备、器材，根据甲方要求及作业进程需要配给。

3、乙方接甲方通知后设备需24小时内到位，作业过程中出现设备故障的乙方应及时修复，如在六小时内未能修复的应重新调换挖机，乙方应按甲方要求安排挖机驾驶员上下班时间，不得迟到及早退。

三、承包范围：

1、配备分项工程所需的工具，包括卸土、平整等所有后场事项工作，保证工作顺利进行。

2、负责分项工程范围内所有便道铺设或维护工作。

3、根据消纳场平整工作需要进行运输便道的修建以及矿渣、砖渣等材料的采购和平整。

4、如甲方出现车辆超吨的情况，致使甲方车辆无法进入消纳场生产作业，乙方需提供相关的设备及人员配合整改。

5、所有挖机等设备的使用费、进出场费，所有有关该分项工程所需的路政、交通、环卫等外部与政府职能部门相关的全部手续、罚款、缴费等责任均由乙方自行负责完成和承担。必须遵照政府部门相关规定，否则一切责任由乙方承担。

6、完成甲方提出的，为完成本项目工作内容的其他合理要求。包括但不限于提供设施设备用于修建便道、砖渣及表土的短驳运输、钢板整理、钢板搬运、道路维护修缮等。

四、承包价格：

工程总价暂定为378万元以内，具体以甲方与消纳场结算的工程量乘以综合单价作为依据，承包全费用综合单价为      元/吨（含税），结算时按土方消纳单位结算工程量计算（含增值税专票）。

五、服务期限：

服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日止，具体开工时间以甲方通知为准，因台风、大暴雨、消纳场管制或甲方原因造成工期延误的，以现场签证为准，工期给予顺延，费用不予增加；如发生重大事件，甲方有权单方中止合同。本次服务期限为合同签订之日起一年，采用1+1模式签订合同，如当年乙方按约定时限完成任务，质量达到良好以上（含良好，以采购人的评价结果为准），且在相同合同条款下，经双方协商同意后，允许再签一年合同，直至二年结束后由采购人重新开展招标。

六、计价及付款方式：

1、以每月1日至当月最后一日为开票的量作为结算依据，乙方提供税率为税率9%增值税发票，甲方在次月15日之前结算项目进度款，完工余款、变更款项结算，须等消纳单位完工结算付款后再发起，工程总量以消纳单位结算量为准。

2、甲、乙双方纳税人识别号、收款账号如下：

| 甲方 | 名 称 | 温州交运集团工程运输有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 纳税人身份 | 一般纳税人 小规模纳税人（请勾选） |
|  | 纳税人识别号 | 91330301MA2J9MR68A |
|  | 地 址、电 话 | 浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号发展大厦1号楼3楼313室。0577-86365056 |
|  | 开户行及账号 | 工行城南支行1203219009200208278 |
| 乙方 | 名 称 |  |
|  | 纳税人身份 | 一般纳税人 小规模纳税人（请勾选） |
|  | 纳税人识别号 |  |
|  | 地 址、电 话 |  |
|  | 开户行及账号 |  |

3、本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）

一般计税方法    简易计税方法

4、乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（税率9%）（请勾选：专用  普通）发票。

七、工程履约金：

本工程质量、安全、进度履约金共计 10 万元，在扣除有关处罚罚款后，完成后次月月底前一次性退还,不计息。

八、工程量及合同总价计算

总价=最终结算总工程量（以土方消纳单位结算的工程量为准）×含税综合单价

九、甲方的职责、权利：

1、及时向乙方告知有关施工要求和信息。

2、工程进度将出现较大幅度调整时，应及时发书面的形式通知乙方。

3、甲方有权监督乙方的施工进度、质量、安全及文明施工等，有权按公司及项目部管理制度对乙方进行相关经济处罚，直接在乙方工程履约保证金中扣除，当处罚金额大于履约保证金时，结算时在工程款中扣除。

4、配合乙方进行相关证件审批工作，并提供相关审批所需资料。

十、乙方工作范围及承担责任：

1、负责相关主管部门的沟通，地方关系的协调处理。

2、办理有关一切手续，费用由乙方承担。

3、乙方根据甲方标高要求对消纳场进行平整。

4、乙方必须服从甲方现场施工人员的统一调度与指挥。

5、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。但现场的设备与人员必须符合规范与甲方的要求，否则无条件退场。

6、乙方必须按照甲方的施工进度计划完成不得延误，施工过程中不得无故停工，如果拖延工期造成相关损失与责任均由乙方赔偿。

7、乙方必须遵守甲方的安全文明施工管理规定。若由于乙方原因导致的各类安全事故，一切责任和经济损失全由乙方承担。

8、乙方负责提供设备。

十一、其他约定：

1、安全帽由乙方统一配备，费用由乙方自己承担，进入施工地必须佩戴。

2、相关车辆必须符合政府有关管理部门要求。

3、乙方擅自或恶意解除（中止）合同或乙方严重违约的，中止合同后甲方按乙方完成工程量的60%进行结算，且甲方有权追究乙方的违约责任。

4、乙方须做好后场卸土点车辆进出便道的规划，车辆交汇路段设置，提高后场车辆通行效率。如果因乙方规划不合理导致后场车辆堵塞，或者因设备未能在规定时间内到位影响甲方生产的，乙方应每次支付1000-5000元违约金。

5、乙方负责后场车辆通行的全部便道钢板铺设，日常维护整理，便道要具备正常通行条件。如果后场因便道维护原因堵车，时间超过1小时支付2000元违约金，以此类推。如果便道维护原因，轮胎损耗过大，每月超过150只以上,每只支付300元违约金。

6、如需要使用砖渣用于主便道铺设及维护的，进场砖渣计入卸土总量之内；卸砖渣用于铺设挖机垫层不增加费用，消纳场内转运干土用于挖机做台子不增加费用。挖机台子使用表层土组织使用为主，场内干土等合理调用为辅，不提倡使用砖渣，乙方须合理组织。

7、进度款按月结付，进度款工程量由甲方计算，完工余款、变更款项结算，须等消纳单位完工结算付款后再发起，工程总量以等消纳单位结算量为准。

8、乙方派驻场内的管理人员1-4名，具体人选、人数需经甲方同意，乙方负责用工工资、安全等其他全部用工事宜。

9、按甲方及后场业主要求卸土、平整土方，标高要在指定高度，如因没有按要求控制卸土、平整土方或者没控制好卸土标高，乙方须无条件将土方按要求平整。

10、工程车辆卸土不干净，单月甲方发现2次以上，有权要求乙方支付违约金500-5000元。

11、消纳场地：暂定温州龙湾二期1#围区土方消纳场，甲方可以根据实际情况调整消纳场位置，乙方应无条件予以配合。

12、工期届满，如卸土总量未达到合同约定总量，乙方可以提出延期申请，是否延期由甲方决定。

十二、本合同自双方法定代表人或授权代表（需附授权委托书）签字、盖章之日起生效，合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份；合同双方履行完毕，自行终止。

十三、未尽事宜，双方另行协商。协商不成到工程所在地人民法院进行诉讼解决。

（以下无正文）

甲  方：（签章）                          乙  方：（签章）

代表人：                                  代表人：

电  话：                                  电  话：

签订日期：     年    月     日

注：本合同仅为合同书样本，中标供应商需根据实际情况与采购人签订正式合同。

第三部分 附件

附件一 投标函

投标函

温州交运集团工程运输有限公司：

中冠工程管理咨询有限公司：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方              （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权            （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本一份，副本六份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（报价）标【正本一份，副本六份】；

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价;

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                             项目编号：                 （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标综合单价报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目 | 小写： 元/吨（小数点后最多保留2位） | 总方量暂定为180万吨，最高综合单价限价2.10元/吨， 招标控制价为3780000元（180万吨*2.10元/吨） |
|  |  | 大写： 元/吨 |  |

说明：

1.▲投标报价是指中标供应商正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的所有价款。

2.此栏内投标综合单价报价应与附件三“投标分项报价表”合计总价相一致。

3.▲不提供投标报价一览表将视为没有实质性响应采购文件。

4.投标报价综合单价超过最高综合单价限价的作否决投标处理。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件三 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 内 容 | 报价（元/吨） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计（大写）： 元/吨。小写： 元/吨。 |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的合计金额应与附件二“投标报价一览表”中的投标综合单价报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.投标供应商可按以上表格形式自行拟定内容。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件四 资格证明文件

（一）-1法定代表人身份证明

温州交运集团工程运输有限公司：

中冠工程管理咨询有限公司：

本人    （法定代表人姓名）为     （投标供应商全称）的法定代表人。我公司参加贵单位组织的     （项目名称、项目编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：        。

投标供应商全称（公章）：

日期：      年   月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（一）-2法定代表人授权书

温州交运集团工程运输有限公司：

中冠工程管理咨询有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：联系电话：   联系邮箱： 详细通讯地址：  。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标供应商代表为法定代表人，应提供身份证明（一）-1并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标供应商代表为法定代表人授权代表，应提供授权书（一）-2，并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（二）投标供应商有效的营业执照副本（复印件）

（三）地基基础工程专业承包三级及以上资质（复印件）

（四）供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（能体现采购公告发布之日至投标截止时间前的截图）

（五）关于符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定的承诺函

温州交运集团工程运输有限公司：

中冠工程管理咨询有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

▲承诺函内容不得自行更改，不提供承诺函或更改承诺函内容将被视为没有实质性响应采购文件。

附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件六

同类项目业绩表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据评分细则要求提供相关证明材料（复印件）。

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分项目逐项编制，需编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码。

本文件《第三部分  附件》附件中未提供格式的，可自行拟定格式。

投标供应商公司简介以及认为需要提供的其他相关资料

第四部分 采购内容及要求

一、项目概况：

本项目工程地址位于温州市温州湾新区瓯飞集团龙湾二期1#围区土方消纳场（以消纳场管理单位指定为准）；瓯飞后场分项工程总价暂定为378万元以内（仅作参考），具体以甲方与消纳场结算的工作量作为依据。

- 二、采购范围：

温州交运集团工程运输有限公司温州市温州湾新区瓯飞消纳场分项外包项目范围内土方工程，包括消纳场便道规划、铺设、修整，卸土、平整、指挥、管理等，具体详见合同。

- 三、工期：

暂定为2026年1月1日至2026年12月31日，本合同施工期在达到工程总价或工期到期时终止。

- 四、采购承包内容：

根据相关施工方案进行施工，具体内容包括：

1、项目所需的挖掘机、推土机、钢板等均委托采购供应商负责。

2、使用挖机等设备（含操作员）进行卸土和平整等所有后场工程，配备数量足够、型号符合要求的挖机以及钢板等设备、器材，根据甲方要求及作业进程需要配给。

3、采购供应商接采购人通知后设备需24小时内到位，作业过程中出现设备故障的采购供应商应及时修复，如在六小时内未能修复的应重新调换挖机，采购供应商应按采购人要求安排挖机驾驶员上下班时间，不得迟到及早退。

- 五、承包范围：

1、配备分项工程所需的工具，包括卸土、平整等所有后场事项工作，保证工作顺利进行。

2、负责分项工程范围内所有便道铺设或维护工作。

3、根据消纳场平整工作需要进行运输便道的修建以及矿渣、砖渣等材料的采购和平整。

4、如甲方出现车辆超吨的情况，致使甲方车辆无法进入消纳场生产作业，乙方需提供相关的设备及人员配合整改。

5、所有挖机等设备的使用费、进出场费，所有有关该分项工程所需的路政、交通、环卫等外部与政府职能部门相关的全部手续、罚款、缴费等责任均由采购供应商自行负责完成和承担。必须遵照政府部门相关规定，否则一切责任由采购供应商承担。

6、完成甲方提出的，为完成本项目工作内容的其他合理要求。包括但不限于提供设施设备用于修建便道、砖渣及表土的短驳运输、钢板整理、钢板搬运、道路维护修缮等。

- 六、价格：

工程总价暂定为378万元以内，具体以采购人与消纳场结算的工程量作为依据，承包全费用最高综合单价限价为2.10元/吨（含税），结算时按土方消纳单位结算工程量计算（含增值税专票）。

七、服务期限：

服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日止，具体开工时间以采购人通知为准，因台风、大暴雨、消纳场管制或采购人原因造成工期延误的，以现场签证为准，工期给予顺延，费用不予增加；如发生重大事件，采购人有权单方中止合同。本次服务期限为合同签订之日起一年，采用1+1模式签订合同，如当年供应商按约定时限完成任务，质量达到良好以上（含良好，以采购人的评价结果为准），且次年计价基础没有发生重大变化，且在相同合同条款下，经双方协商同意后，允许再签一年合同，直至二年结束后由采购人重新开展招标。

八、付款方式：

1、以每月1日至当月最后一日为开票的量作为结算依据，采购供应商提供税率为税率9%增值税发票，采购人在次月15日之前结算项目进度款，完工余款、变更款项结算，须等消纳单位完工结算付款后再发起，工程总量以消纳单位结算量为准。

2、本合同所涉应税行为计税方法采用一般计税方法

3、采购供应商在向采购人请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税专用发票（税率9%）

九、工程履约金：

本工程质量、安全、进度履约金共计10万元，在扣除有关处罚罚款后，完成后次月月底前一次性退。

十、其他约定：

1、安全帽由乙方统一配备，费用由采购供应商自己承担，进入施工地必须佩戴。

2、相关车辆必须符合政府有关管理部门要求。

3、如需要使用砖渣用于主便道铺设及维护的，进场砖渣计入卸土总量之内；卸砖渣用于铺设挖机垫层不增加费用，消纳场内转运干土用于挖机做台子不增加费用。挖机台子使用表层土组织使用为主，场内干土等合理调用为辅，不提倡使用砖渣，采购供应商须合理组织。

4、进度款按月结付，进度款工程量由甲方计算，完工余款、变更款项结算，须等消纳单位完工结算付款后再发起，工程总量以等消纳单位结算量为准。

5、采购供应商派驻场内的管理人员1-4名，具体人选、人数需经采购人同意，采购供应商负责用工工资、安全等其他全部用工事宜。

6、按采购人及后场业主要求卸土、平整土方，标高要在指定高度，如因没有按要求控制卸土、平整土方或者没控制好卸土标高，采购供应商须无条件将土方按要求平整。

7、工期届满，如卸土总量未达到合同约定总量，采购供应商可以提出延期申请，是否延期由采购人决定。

# 第五部分 评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

- 一、总则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后开启商务（报价）标，开启商务（报价）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（报价）标的密封情况，确认无误后开启商务（报价）标并对商务（报价）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信50分，商务（报价）50分。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分前两名的投标供应商，作为该标段第一中标候选供应商、第二中标候选供应商。

- 五、评分细则

1.技术资信分的评定（50分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力情况 | 0-10分 | 主要考察投标供应商提供的企业综合实力（含企业规模、信誉、荣誉、财务状况、技术力量等内容）证明材料情况。 （证明材料：提供相关证书复印件或原件，否则不予得分。） A档：10-7分；B档：7-3分；C档：3-0分。 |
|  |  | 0-15分 | 投标供应商提供其名下挖机合格证并附发票，根据投标供应商名下挖机数量由高到低排序，排名第一名至第三名的得15分，排名第四名至第六名的得12分，排名第七名至第九名的得9分，排名第十名至第十二名的得6分，排名第十三名至第十五名的得3分，排名第十六名及之后排名的得0分。 注：挖机数量相同的供应商，其名次并列，后续供应商的排名根据其实际数量顺次确定，不因前列的并列情况而提前。 （证明材料：提供相关证书复印件或原件，否则不予得分。） |
|  |  | 0-15分 | 投标供应商提供其名下挖机驾驶员操作证，根据投标供应商名下挖机驾驶员数量由高到低排序，排名第一名至第三名的得15分，排名第四名至第六名的得12分，排名第七名至第九名的得9分，排名第十名至第十二名的得6分，排名第十三名至第十五名的得3分，排名第十六名及之后排名的得0分。 注：挖机驾驶员数量相同的供应商，其名次并列，后续供应商的排名根据其实际数量顺次确定，不因前列的并列情况而提前。 （证明材料：提供相关证书复印件或原件，否则不予得分。） |
| 2 | 投标供应商业绩 | 0-5分 | 投标供应商自2022年7月1日（以签订合同时间为准）以来完成的类似项目业绩，每提供一个得1分；本项最高得5分。 （业绩证明材料：应提供合同关键页；若合同未能体现该业绩的性质，须另外提供业主证明原件，否则业绩证明不予认可。承接业绩以合同签订时间为准。） |
| 4 | 合理化建议 | 0-5分 | 根据投标供应商提供的合理化建议，由评标委员会横向比较打分。A档：5-4分；B档：4-3分；C档：3-0分。 |

2.商务（报价）评分（50分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标综合单价报价等于评标基准价时其价格分（报价分，下同）为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标综合单价报价）×50%×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲采购预算：人民币378万元整，综合最高单价限价2.10元/吨；投标供应商的报价超过了采购预算或最高综合单价限价，其投标文件按无效标处理。

（4）▲投标供应商的报价均超过了采购预算，该标段应予废标，重新组织采购。

3.有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4.评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的前两名投标供应商依次作为该标段第一中标候选供应商、第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序靠前；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）。

- 六、定标办法

1.本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标供应商。

2.如排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新组织采购。

- 七、确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在发布采购公告的网站上公告。中标公告的公示期结束后，在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。